Thông tin Dự án:

- Tổng thời gian: 3 Tuần (Môi trường 100% Ubuntu).

- Các file code sẽ lấy dựa trên link githup của thầy Quân

- Thành viên 1: Châu Lê Quốc Sử (Hạ tầng, Kịch bản lỗi & Tương tác OS)

  - Lịch rảnh: Thứ 6, Thứ 7.

  - File mã nguồn C phụ trách: main.c, lnx/kaodv-netlink.c, aodv_rerr.c, aodv_neighbor.c.

- Thành viên 2: Nguyễn Nhựt Quốc (Thuật toán, Phân tích gói tin & Báo cáo)

  - Lịch rảnh: Thứ 7, Chủ nhật.

  - File mã nguồn C phụ trách: defs.h, params.h, aodv_rreq.c, aodv_rrep.c, routing_table.c

I. Cấu trúc Mô hình 4 Node (Diamond Topology)

Dùng Bash script cấu hình các dây mạng ảo (veth) nối với nhau theo hình thoi:

- Node A (Nguồn): Nối với Node B và Node C.

- Node D (Đích): Nối với Node B và Node C.

- Node B và Node C không nối trực tiếp với nhau.

II. Kịch bản Demo:

- Giai đoạn 1 (Tìm đường ban đầu): Node A muốn ping Node D. Nó phát RREQ. Cả B và C đều nhận được. Giả sử đường qua Node B nhanh hơn một chút, AODV sẽ chốt đường đi chính thức là: A -> B -> D. (Quốc chụp lưa lượng này lại).

- Giai đoạn 2 (Đứt cáp - Link Failure): Khi dữ liệu đang truyền ngon lành, Sử chạy lệnh kill_node.sh đánh sập Node B.

- Giai đoạn 3 (Báo lỗi - RERR): Node D (hoặc A) phát hiện mất tín hiệu từ B, lập tức gửi bản tin RERR báo cho toàn mạng biết: "Đường qua B chết rồi!"

- Giai đoạn 4 (Phục hồi - Route Recovery): Mất đúng vài mili-giây, Node A lập tức phát lại RREQ tìm đường mới. Lần này, chỉ có Node C là còn sống. Bảng định tuyến tự động cập nhật đường đi mới là: A -> C -> D. Ping tiếp tục chạy mà không bị đứt hẳn.

III/ Chi tiết công việc cần ánh xạ vào bảng theo Logic sau:

Tuần 1: Khởi tạo Hạ tầng & Phân tích Tĩnh

| Tuần/Ngày | Nhiệm vụ | Chi tiết công việc & Giải thích kỹ thuật | Tiêu chí chấm điểm đáp ứng | Đồng bộ GitHub (Push/Pull). Trước khi làm thì cần Pull, sau khi cần làm cần Push |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ 6 (Người làm: Sử) | Setup môi trường & Build source | Sử cài Ubuntu, tải các thư viện C (gcc, make). Tự fix lỗi để biên dịch thành công aodvd. Tạo file setup.sh tự động hóa. Phân tích luồng khởi tạo trong main.c. | 🎯 Sử: Code analysis (35%) - initialization (Khởi tạo hệ thống). | 📥 Pull: Clone repo gốc từ thầy. 📤 Push: Đẩy code đã fix lỗi và setup.sh lên Private Repo nhóm. |
| Thứ 7 (Người làm: Sử) | Hỗ trợ & Chốt sơ đồ | Sử online hỗ trợ Quốc chạy thử file setup.sh (nếu Quốc gặp lỗi OS). Cùng Quốc chốt thiết kế sơ đồ mạng 4 Node (A-B/C-D). | 🎯 Chung: Tiền đề Demo (35%) - testing scenarios. | 📥 Pull: Nhận file Word template do Quốc tạo. |
| Thứ 7 (Người làm: Quốc) | Đồng bộ máy ảo & Khởi tạo Báo cáo | Quốc mở máy ảo Ubuntu của mình, chạy file setup.sh của Sử để đúc ra aodvd chuẩn 100%. Tạo file Word báo cáo (Report.docx), lưu sơ đồ 4 Node vào. | 🎯 Chung: Tiền đề Demo (35%) - testing scenarios. | 📥 Pull: Clone Repo nhóm chứa setup.sh. 📤 Push: Đẩy Report.docx (khung trống) lên Repo. |
| Chủ nhật (Người làm: Quốc) | Viết Lý thuyết & Phân tích Struct | Quốc viết Part 1 (Giới thiệu) và Part 2 (Lý thuyết AODV). Phân tích cấu trúc dữ liệu RREQ/RREP bằng cách chụp ảnh code trong defs.h và params.h. | 🎯 Quốc: Theory (30%) - standards, operations VÀ Code analysis (35%) - main data structures. | 📥 Pull: Cập nhật file Word mới nhất. 📤 Push: Đẩy Report.docx (Part 1 & 2) lên Repo. |

Tuần 2: Thực nghiệm 4 Node & Lấy mẫu Phục hồi mạng (Tuần cốt lõi)

| Tuần/Ngày | Nhiệm vụ | Chi tiết công việc & Giải thích kỹ thuật | Tiêu chí chấm điểm đáp ứng | Đồng bộ GitHub (Push/Pull) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ 6 (Người làm: Sử) | Code kịch bản mạng & Phân tích lỗi | Sử viết script tạo mạng ảo 4 node kim cương. Viết kill_node.sh đánh sập Node B. Mở aodv_rerr.c phân tích luồng hàm báo lỗi rerr_process(). | 🎯 Sử: Demo (35%) - testing scenarios VÀ Code analysis (35%) - flows of functions calls [processing]. | 📥 Pull: Lấy file code mới nhất (nếu có). 📤 Push: Đẩy các file script topology.sh, kill_node.sh lên Repo. |
| Thứ 7 (Người làm: Sử) | Chạy Demo Đứt cáp | Sử chạy script dựng 4 node và kích hoạt lệnh ping A->D. Giữa chừng, gõ lệnh chạy kill_node.sh để ngắt Node B, ép mạng tự phục hồi tìm đường qua Node C. | 🎯 Sử: Demo (35%) - testing scenarios (Thực thi kiểm thử thực tế). | 📥 Pull: (Không cần, chủ yếu chạy local). |
| Thứ 7 (Người làm: Quốc) | Bắt gói tin (Capture) | Khi Sử bắt đầu chạy ping, Quốc gõ lệnh sudo tcpdump -i any udp port 654 -w trace.pcap trên terminal để ghi lại toàn bộ sự kiện mạng phục hồi. Dừng bắt khi ping đã qua Node C. | 🎯 Quốc: Demo (35%) - trace/log files (Thu thập dữ liệu thô). | 📥 Pull: Clone script mạng của Sử để chạy chung. 📤 Push: Đẩy file trace.pcap (< 50MB) lên Repo. |
| Chủ nhật (Người làm: Quốc) | Phân tích Wireshark & Thuật toán | Quốc mở .pcap bằng Wireshark. Đếm số lượng RREQ/RREP/RERR, vẽ biểu đồ Delay. Mở aodv_rreq.c và routing_table.c giải thích code tìm đường. | 🎯 Quốc: Demo (35%) - output metrics VÀ Code analysis (35%) - flows of functions [transmitting, forwarding]. | 📥 Pull: Kéo file trace.pcap về máy tính thật. 📤 Push: Đẩy Report.docx (đã chèn biểu đồ) lên Repo. |

Tuần 3: Giao tiếp Kernel, Tổng duyệt & Báo cáo

| Tuần/Ngày | Nhiệm vụ | Chi tiết công việc & Giải thích kỹ thuật | Tiêu chí chấm điểm đáp ứng | Đồng bộ GitHub (Push/Pull) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ 6 (Người làm: Sử) | Phân tích Kernel & Đóng gói 1-click | Mở lnx/kaodv-netlink.c phân tích cách AODV gửi thông điệp xuống Linux Kernel. Tối ưu gom mọi lệnh thành file run_demo.sh để chuẩn bị bảo vệ. | 🎯 Sử: Code analysis (35%) - debug & verification (Tương tác OS). | 📥 Pull: Kéo bản Word mới nhất để đọc thử. 📤 Push: Đẩy kịch bản cuối run_demo.sh lên Repo. |
| Thứ 7 (Người làm: Sử) | Ráp Báo cáo (Phần Hạ tầng) | Sử mở file Word, tự viết Part 3 (Methodology: Mô tả 4 Node kim cương, cấu hình Docker/Namespace, kịch bản đứt cáp). Dò Cross-references phần mình viết. | 🎯 Sử: Report (20%) - Table of contents/List of figures, Part 03 | 📥 Pull: Tải bản Word mới nhất. 📤 Push: Đẩy bản Word có Part 3 lên Repo. |
| Thứ 7 (Người làm: Quốc) | Ráp Báo cáo (Phần Phân tích) | Quốc mở file Word, tự viết Part 4 (Code analysis & Output metrics). Chèn biểu đồ Wireshark, giải thích Route Recovery. Dò Cross-references toàn bài. | 🎯 Quốc: Report (20%) - Table of contents/List of figures, Part 04 | 📥 Pull: Tải bản Word đã có Part 3 của Sử. 📤 Push: Đẩy bản Word hoàn chỉnh lên Repo. |
| Chủ nhật (Người làm: Quốc) | Kết luận & Làm Slide Thuyết trình | Quốc viết Part 5 (Kết luận). Tạo Slide PowerPoint. Tách kịch bản thuyết trình: Sử show màn hình gõ lệnh ngắt cáp -> Quốc show biểu đồ phục hồi. | 🎯 Quốc: Presentation (60%) & Slides (20%). | 📥 Pull: Kéo bản Word chốt hạ. 📤 Push: Đẩy Report.docx (Final) và file .pptx lên Repo. Xong đồ án! |